**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы** **«Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы» за 2017 год**

 Постановлением администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 18.12.2017 № 84-п утверждена муниципальная Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы. Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Соболевского сельсовета .

 Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Соболевский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2017 год.

 Расходы бюджета на реализацию программы муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 919,7 тыс.руб., при плане в сумме 990,1 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы.» муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за период 2017 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы .

Методика оценки эффективности реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

 , 

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

 – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

 – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий

Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

 Уровень количественных показателе составляет

 Уровень финансирования расходов по итогам 2017 года составила 0.93 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен n=1:1+20:20+20:20+ =3:3=1

Z=919,7:990,1=0,93

R=1 :0,93=1

Эффективность составила 1 согласно методики, признается высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году(2016) | отчетный год 2017г |
| план | факт на отчетную дату<\*> |
| Муниципальная программа **«****Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы»** |
| 4.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 2 | 1 | 1 | - |
| 4.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | единиц | 20 | 20 | 20 | - |
| 4.3. | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | 20 | 20 | 20 | - |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «комплексного развития системы транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы» **за 2017г**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  Расходы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма | «Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы | всего, в том числе: | 115 | Х |  | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 919,7 |
| Администрация муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 115 | Х | 1700000000 | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 919,7 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального значения» | всего, в том числе | 115 | X | 1700170000 | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 919,7 |
| Администрация муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 115 | 0409 | 1700170090 | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 919,7 |