**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «****Развитие дорожного хозяйства на территории администрации муниципального образования Соболевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 30.11.2015 № 32-п за 2018 год**

Постановлением администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 30.11.2015 №32-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории администрации муниципального образования Соболевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование системы мероприятий развития дорожного хозяйства администрации муниципального образования Соболевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, создание комфортных условий проживания населения;   |  | | --- | | - уличное освещение дорог; | | - очистка дорог от снега и льда,отсыпка дорог, грейдирование; | | - учет, регистрация внутрипоселковых дорог; | | - приобретение дорожных знаков. | |

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Соболевский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.

Расходы бюджета на реализацию программы муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 1219,7 тыс.руб., при плане в сумме 1268,1 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы «Развитие дорожного хозяйства на территории администрации муниципального образования Соболевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы .

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составила 0.96 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен n=10:10+10:10+20:20+20:0=3:4=0,75

Z=1219,7:1268,1=0,96

R=0,75 :0,96=0,8

Эффективность составила 0,80 согласно методики, признается средней.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату<\*> |
| Муниципальная программа **«****Развитие дорожного хозяйства на территории администрации муниципального образования Соболевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество привлеченных общественных рабочих, чел | единиц | |  | 10 | 10 |  |
| 1.2 | Установка дополнительных световых приборов, ед. | % | |  | 10 | 10 |  |
| 1.3. | Кол-во освещенных улиц | единиц | |  | 20 | 20 |  |
| 1.4. | Приобретение дорожных знаков, ед. | единиц | |  | 20,0 | 0,0 | Запланировано на 2019 разработка проекта организации дорожного движения |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «**Развитие дорожного хозяйства на территории администрации муниципального образования Соболевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» за 2017г**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | «**Развитие дорожного хозяйства на территории администрации муниципального образования Соболевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»** | всего, в том числе: | 115 | Х |  | 1268,1 | 1268,1 | 1268,1 | 1219,7 |
| Администрация муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 115 | Х | 1700000000 | 1268,1 | 1268,1 | 1268,1 | 1219,7 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального значения» | всего, в том числе | 112 | X | 1700170000 | 1268,1 | 1268,1 | 1268,1 | 1219,7 |
| Администрация муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 112 | 0409 | 1700170090 | 1268,1 | 1268,1 | 1268,1 | 1219,7 |